|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Backlog Item | Deskripsi | Prioritas | Estimasi Waktu (jam) |
| 1 | Agen | Modul ini digunakan untuk mengelola data agen | Sangat Tinggi | 3 hari |
| 2 | Customer | Modul ini digunakan untuk mengelola data customer | Sangat Tinggi | 3 hari |
| 3 | Admin | Modul ini digunakan untuk menampilkan informasi | Sangat Tinggi | 2 hari |
| 4 | Semua User | Modul ini digunakan untuk menampilkan halaman sama untuk semua user | Sangat Tinggi | 2 hari |

Sprint 1: Halaman-halaman yang ditampilkan untuk semua user

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog Item | Task | Estimasi Waktu |
| Semua User | Halaman home/index |  |
| Halaman login |  |
| Halaman home setelah login/daftar |  |
| Profil |  |
| Logout |  |
| Halaman About |  |

Sprint 2: Halaman-halaman untuk customer setelah login/daftar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog Item | Task | Estimasi Waktu |
| Customer | Halaman daftar customer |  |
| Halaman produk toko |  |
| Halaman checkout/pembayaran |  |
| Halaman konfirmasi pembayaran |  |
| Halaman riwayat transaksi |  |
| Halaman pesanan saya |  |

Sprint 3: Halaman-halaman untuk agen setelah login/daftar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog Item | Task | Estimasi Waktu |
|  | Halaman Daftar Agen |  |
| Agen | Halaman produk (tambah, edit, etc) |  |
| Halaman pesanan |  |
| Halaman invoice |  |
| Halaman pembayaran |  |

Sprint 4: Halaman-halaman untuk Admin setelah login/daftar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog Item | Task | Estimasi Waktu |
| Admin | Halaman List Agen |  |
| Halaman List Customer |  |
| Halaman List Transaksi |  |